广州市老年病康复医院一期16楼中西医结合科（救助病区）装修改造项目施工采购需求书

一、工程概况

1.工程名称：广州市老年病康复医院一期16楼中西医结合科（救助病区）装修改造项目。

2.工程地点：广州市黄埔区开创大道3016号。

3.工程规模：项目建安工程费约82.55万元，具体内容以该项目工程量清单、招标图纸及有关资料为准。

4.资金来源：公用经费-维修（护）费。

二、工程内容

本项目主要施工内容包括：不锈钢门窗、视频监控系统、医疗设备带气体末端点位、墙面防撞饰面等设施设备的装修改造。

三、项目控制价

1.本工程根据国家和省有关计价规范设置最高投标限价，响应报价工程量清单需按招标工程量清单 (工程量清单内容详见系统附件)。报价时，清单项目和工程量均不得增减。

2.本项目最高报价限价为：人民币825538.89元。

3.系统报价响应文件需列出项目总价、清单工程量综合单价、绿色安全文明措施费、暂列金额、规费及税费等。

4.绿色安全文明措施费：人民币24257.83元。

5.暂列金额：65925.07元。

6.绿色安全文明措施费和暂列金额按需求书金额填报，该费用不参与竞价。

四、承包方式

承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，按综合单价包干。

五、工期

工程合同总工期：45日历天（配合疫情防控工作安排）。

具体开工时间以监理工程师及建设单位批准的开工报告日期为准。

六、质量标准

工程质量标准：合格

七、承包意向人资格条件

1.报价人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

2.报价人均具有有效独立法人资格，按国家法律经营。

3.报价人是广东政府采购智慧云平台装修工程定点库内的资格供应商。

4.报价人均持有建设行政主管部门颁发有效的企业资质证书及安全生产许可证。

5.报价人资质及主要项目管理人员要求：

①报价人具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

②报价人拟担任本工程项目负责人需具备建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师；

③专职安全员须具备有效的安全生产考核合格证（C类）；

④本工程项目负责人和专职安全员不能同一人担任。

八、其他要求

- 1.承包人需保证不影响院内正常业务开展和住院病人生活及环境，分区域作业，并做好安全文明施工。

- 2.若业主根据实际需求提出变更做法或增减工程量，承包人需服从业主安排。

- 3.承包人需服从建设单位防疫管理工作，费用由承包人承担。

4.工程竣工资料和竣工图纸需按城建档案要求组卷，竣工验收合格后交建设单位三套完整资料，原件不少于一套。